附件3

武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算

2021年8月27日

咨询电话：027-81822015       咨询人：夏婷

# 目录

第一部分、武汉市江夏区园林和林业局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算表

- 收入支出决算总表

- 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

# 武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市江夏区园林和林业局基本情况

- 部门职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施，落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，负責林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议，监督全区林业和国林资金的管理和使用；负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见;编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划；负责森林生态项目的建设与管理，组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核査等工作。

(三)会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育；组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失，建设林业生态体系工作;承担全区种苗造林营林质量管理；指导监督全民义务植树，统筹城乡绿化部门绿化工作；拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施；组织指导木本生物质能源的开发、利用、管理；指导林木种种花生产、经营管理和质量监督;依法负责退耕还林工作；负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任、组织开展全区森林资源、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计，并统一发布相关信息；组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督实施；监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用相关工作；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;提出林业资源优化配置建议;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;负责森林生态环境的监测工作

(五)贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展，保护与合理开发利用;监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口;按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作，执行养护技木标准，定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；协助做好濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作;负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

(六)负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定，指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

(七)负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改草意见;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划，负责森林公园的建设管理和森林旅游产业建设。

（八）负责全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作;负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处

（九）拟订林业产业化经管的实施规划;指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药村、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设；指导、扶持林业龙头企业发展；落实林业产业标准，负责林产品质量监督；指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。

(十)负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设，组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

（十一）会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。

(十二)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建，改建扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验，负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

（十三）负责林业和国林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

（十四）负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金)；监督，管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六)开展林业和园林绿化的宣传工作;负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作;做好林业和园林信息化工作。

（十七）指导全区各林业和园林部门业务工作；负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八)承办上級交办的其他事项。

- 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏区园林和林业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位     个、全额拨款事业单位9个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位4个。

1.江夏区林政管理稽查站

2.江夏区林业科学技术推广站

3.江夏区湿地自然保护区管理局

4.江夏区青龙山林场

5.江夏区园林绿化养护中心

6.江夏区林业特产研究所

7.江夏区纸坊林业管理站

8.江夏区五里界林业管理站

9.江夏区郑店林业管理站

10.江夏区乌龙泉林业管理站

11.江夏区安山林业管理站

12.江夏区山坡林业管理站

13.江夏区湖泗林业管理站

14.江夏区金口林业管理站

三、部门人员构成

江夏区园林和林业局总编制人数164人，其中：行政编制12人，事业编制152人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数164人，其中：行政编制12人，事业编制152人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员123人。

- 武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算表

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

第三部分  武汉市江夏区园林和林业局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020年度收入总计14877.45万元（含年初结转和结余411.63万元），支出总计14877.45万元（含年末结转和结余808.64万元），与去年相比，收、支减少348.73万元，减少2.29%，主要原因是项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020年度本年收入合计 14465.81万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）12229.25万元，占本年收入84.54%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入2236.56万元，占本年收入15.46%。

图2：收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020年度本年支出合计      14068.32万元。其中：基本支出5518.26万元，占本年支出39.22%，项目支出8550.07万元，占本年支出60.78%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020年度财政拨款收入总计12229.25万元（含年初结转和结余63.9万元），其中：一般公共预算财政拨款11008.89万元，政府性基金预算财政拨款1220.37万元。财政拨款支出总计12293.16万元（含年末结转和结余63.9万元），与去年相比，收、支增加1150.73万元，增长10.33%。主要原因是“两类”人员补贴增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市江夏区园林和林业局2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5790.8万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计11008.89万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5172.09万元，项目支出5836.8万元。项目支出主要用于一、中央转移支付-林业改革发展资金705万元，涉及项目6个：生态效益补偿、有害生物防治及退耕还生态抚育补助资金、森林抚育资金及湿地保护修复资金，主要成效：1、完成国有国家级生态公益林补偿面积0.1193万亩，集体和个人所有国家级公益林面积4.7951万亩的补偿及管护任务；2、退耕还林补偿年金实际完成1.00815万亩；3、完成林业有害生物防治面积（万亩）0.5万亩，成灾率控制在0.4%以下；4、完成森林抚育面积0.2万亩；完成湿地生态效益补偿及恢复项目建设1个，完工率60%，受疫情及水灾影响，项目预计2021年12月份完工；二、市级转移支付-林业发展专项资金920.66万元，涉及项目6个：湿地保护补偿资金、森林城镇及林业生态示范村建设、林业科技推广、古树名木保护资金、有害生物防治补助资金，主要成效：1、完成0.9933万亩国家级生态公益林进行经济补偿，并实施管护； 2、按计划完成林业贷款贴息工作任务；3、通过转移支付方式解决林改减征“两金”经费缺口，减轻林业经营者负担22万元；4、完成松材线虫防治补助。5、在青龙山林场和楠竹场完成在建设森林防火视频监控系统工作任务；6、完成2个绿色乡村创建工作，已通过验收。三、省级转移支付-林业生态文明及森林植被恢复费761万元，涉及项目8个：生态效益补偿、林改两金减免、林业贷款贴息及森林植被恢复费，主要成效：1、完成10.256万亩公益林进行补偿，其中国家级5.01万亩，省级0.99万亩，市级4.35万亩补偿发放工作。2、已完成对5.79万亩湿地自然保护区进行补偿，其中省级及以上5.79万亩。3、已完成古树名木保护株数 118 株。4、已完成林业有害生物防治监测面积90万亩，突发性森林病虫害防治面积15.28万亩，松材线虫病枯死树处置10万株；5、已完成 1个省级森林城镇创建；6、已完成 6个林业生态示范村建设；7、已完成林业科技推广项目3个。四、区级统筹新增项目14项，2020年度安排财政资金2452万元：全民义务植树点工作经费、省级绿色示范村、森林城镇、林业站标准化建设、2018年上涉湖湿地自然保护区生态补偿、南部地区公益林森林质量精准提升、古树名木抢救复壮及野生动物资源调查、长江两岸绿化补植补造及干提防护林补天窗、青龙山林场郑家山茶场低产茶改造、森林防火能力提升、十四五期间采伐限额、林业规划及森林经营方案编制、松材线虫病防治等。主要成效：1、已组织一次全民义务植树活动；2、完成创建4个省级绿色示范村；3、已完成2个标准站建设（湖泗、乌龙泉）；4、完成松材线虫病枯死树砍伐10万多株；5、完成人工造林120.9亩，人工抚育1322.25亩；6、完成长江两岸补植补造面积300亩，长江干提补天窗面积53亩；7、完成郑家山茶场300亩低产茶园改造；8、完成防火作业通道建设67.4公里；9、完成十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作；10、完成森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作；11、完成市局广场公园菊展。12、完成园林督查，并形成督查报告。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区园林和林业局2020年一般公共预算财政拨款本年支出合计11008.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2363.79万元，占本年支出21.47%；卫生健康支出（类）271.59，占本年支出2.47%；城乡社区支出(类)3.46万元，占本年支出0.03%；农林水支出(类)8031.04万元，占本年支出72.95%；住房保障支出(类)339.01万元，占本年支出3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为431.25万元，完成年度预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年度预算为339.86万元，支出决算为308.49万元，完成年度预算的32.16%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是我单位还未进入机保，指标收回。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年度预算为90.78万元，支出决算为1466.37万元，完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为337.41万元，支出决算为133.55万元，完成年度预算的39.58%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是我单位还未进入机保，指标收回。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度预算为0万元，支出决算为8.74万元，完成年度预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年度预算为21.74万元，支出决算为15.39万元，完成年度预算的71%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年度预算为0万元，支出决算为133.56万元，完成年度预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年度预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度预算为87.61万元，支出决算为87.24万元，完成年度预算的99.57%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成年度预算的100%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年度预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年度预算的100%。

12.农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为0万元，支出决算为67.65万元，完成年度预算的100%。

13.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年度预算为0万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

14.农林水支出(类)农业农村（款）防灾救灾（项）。年度预算为0万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

15.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为938.66万元，完成年度预算的100%。

16.农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行（项）。年度预算为476.62万元，支出决算为449.9万元，完成年度预算的94.39%。

17.农林水支出(类)林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年度预算的100%。

18.农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年度预算为3598.58万元，支出决算为3224.49万元，完成年度预算的89.6%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是部门项目在街道实施，指标划转至街道。

19.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源管理（项）。年度预算为200万元，支出决算为432.45万元，完成年度预算的100%。

20.农林水支出(类)林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年度预算为40万元，支出决算为42.99万元，完成年度预算的100%。

21.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年度预算为205.85万元，支出决算为34.99万元，完成年度预算的17%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分资金划转至街道。

22.农林水支出(类)林业和草原（款）动植物保护（项）。年度预算为0万元，支出决算为72.03万元，完成年度预算的100%。

23.农林水支出(类)林业和草原（款）湿地保护（项）。年度预算为0万元，支出决算为52.84万元，完成年度预算的100%。

24.农林水支出(类)林业和草原（款）执法与监督（项）。年度预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年度预算的100%。

25.农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年度预算为0万元，支出决算为38.07万元，完成年度预算的100%。

26.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为1239.62万元，完成年度预算的100%。

27.农林水支出(类)扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年度预算为0万元，支出决算为123.4万元，完成年度预算的100%。

28.农林水支出(类)扶贫（款）生产发展（项）。年度预算为0万元，支出决算为360万元，完成年度预算的100%。

29.农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为881.3万元，完成年度预算的100%。

30.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。年度预算为0万元，支出决算为45.29万元，完成年度预算的100%。

31.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为282.7万元，支出决算为280.14万元，完成年度预算的99%。

32.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为58.87万元，支出决算为58.87万元，完成年度预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020度一般公共预算财政拨款基本支出5172.08万元，其中:

人员经费4540.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费631.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区园林和林业局本级及下属单位，共计1个行政单位、0个参公事业单位、14个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.09万元，占预算数的47%。与上年度决算数相比，增加3.35万元，减11%。主要原因是业务用车增加。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，占预算数的0公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为34.51万元，占预算数的49%。与上年度决算数相比，增加4.16万元，增14%。增减变动的原因是业务用车增加。

（1）公务用车购置费0万元，占预算数的0%。与上年度决算数相比，增加（减少）0万元，增减0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

（2）公务用车运行维护费34.51万元，占预算数的49%。与上年度决算数相比，增加4.16万元，增减14%。其中：燃料费21.51万元；维修费3万元；过桥过路费0万元；保险费10万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费0.58万元，占预算数的14%。与上年度决算数相比，减少0.81万元，减59%。增减变动的原因是接待减少。国内公务接待总批次37次，接待总人次160次。主要用于公务招待。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元等接待活动0.58万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏区园林和林业局2020年政府性基金预算财政拨款收入总计1220.37万元（含年初结转和结余0万元），本年支出1220.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出(类)国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为471.95万元，主要用于道路公园养护支出等方面支出。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为748.42万元，主要用于道路公园养护支出等方面支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

十、2020年度其他重要事项的情况说明

- 机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市江夏区园林和林业局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出20.2万元，较上年减少106.21万元，减少84%。主要原因是机关运行预算经费不足导致。

机关运行经费项目支出情况：办公费3.97万元、印刷费0.04万元、水费0.1万元、电费0.33万元、劳务费6.97万元、委托业务费5万元、工会经费0.5万元、福利费1.3万元、其他商品和服务支出1.99万元。

- 政府采购支出情况。

2020年度江夏区园林和林业局政府采购支出总额4059.35万元，其中：政府采购货物支出133.65万元、政府采购工程支出3891.42万元、政府采购服务支出34.28万元。授予中小企业合同金额3167.93万元，占政府采购支出总额的78.04%，其中：授予小微企业合同金额2560万元，占政府采购支出总额的63.06%。

- 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉市江夏区园林和林业局共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆， 一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。占有房屋4858.66平方米，其中：办公用房4858.66平方米。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，江夏区园林和林业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金4972万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4972万元。从绩效评价情况来看，部门职能能够正常运转，在一定程度上有效发展和维护了园林和林业事业，但运转经费存在一定不足；项目建设完成情况整体较好，项目能够按照计划进度稳步推进，大部分项目资金能够及时拨付，有效促进了园林和林业发展。

2.绩效自评结果。

武汉市江夏区园林和林业局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

江夏区园林和林业局项目绩效自评综述：项目全年预算数为4972万元，执行数为2975.88万元，完成预算的60%。主要产出和效果列示如下表；2020年度受疫情影响，部分项目未能按照年初计划在规定时间节点实施，导致项目完工率不足；受区财政财力限制，部分项目资金未能按照年初计划拨付至我单位，导致部分完工项目未能在规定时间支付工程款。下一步，我单位将抢抓工期、积极筹措资金，确保项目及时完工，及时拨付工程款。

附件：项目支出绩效自评表

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及年初目标 | 目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、中央转移支付-林业改革发展资金705万元，涉及项目6个：生态效益补偿、有害生物防治及退耕还生态抚育补助资金、森林抚育资金及湿地保护修复资金；二、中央转移支付-林业生态保护恢复资金134万元：退耕还林补助资金 | 1、对4.92万亩国家级公益林进行经济补偿，实施管护，国有国家级生态公益林补偿面0.1193万亩，集体和个人所有国家级公益林面积4.7951万亩； 2、林业有害生物防治面积0.5万亩，成灾率0.4%以下； 3、巩固第一轮1.06845万亩退耕还林建设成果； 4、完成森林抚育面积0.2万亩；5、实施湿地生态效益补偿和恢复1个。 | 1、完成国有国家级生态公益林补偿面积0.1193万亩，集体和个人所有国家级公益林面积4.7951万亩的补偿及管护任务； 2、退耕还林补偿年金实际完成1.00815万亩； 3、完成林业有害生物防治面积（万亩）0.5万亩，成灾率控制在0.4%以下； 4、完成森林抚育面积0.2万亩；完成湿地生态效益补偿及恢复项目建设1个，完工率60%，受疫情及水灾影响，项目预计2021年12月份完工。 |
| 2 | 省级转移支付-林业生态文明及森林植被恢复费761万元，涉及项目8个：生态效益补偿、林改两金减免、林业贷款贴息及森林植被恢复费 | 对0.9933万亩国家级生态公益林进行经济补偿，并实施管护； 按计划完成林业贷款贴息工作任务； 通过转移支付方式解决林改减征“两金”经费缺口，减轻林业经营者负担22万元； 按照年度工作计划完成2个绿色乡村创建； 完成在江夏区建设森林防火视频监控系统工作任务。 6、有效防治林业病虫害（松材线虫病）。 | 1、完成0.9933万亩国家级生态公益林进行经济补偿，并实施管护； 2、按计划完成林业贷款贴息工作任务； 3、通过转移支付方式解决林改减征“两金”经费缺口，减轻林业经营者负担22万元； 4、完成松材线虫防治补助。 5、在青龙山林场和楠竹场完成在建设森林防火视频监控系统工作任务； 6、完成2个绿色乡村创建工作，已通过验收。 |
| 3 | 市级转移支付-林业发展专项资金920.66万元，涉及项目6个：湿地保护补偿资金、森林城镇及林业生态示范村建设、林业科技推广、古树名木保护资金、有害生物防治补助资金 | 1、对10.256万亩公益林进行补偿，其中国家级5.01万亩，省级0.99万亩，市级4.35万亩。 2、对5.79万亩湿地自然保护区进行补偿，其中省级及以上5.79万亩。 3、对118株古树名木保护进行补助。 4、林业有害生物预测预报90万亩次，松材线虫病枯死株除治9.1136万株。 5、完成林业科技推广项目1个。 目标6：创建森林城镇1个，建设生态示范村6个。 | 1、完成10.256万亩公益林进行补偿，其中国家级5.01万亩，省级0.99万亩，市级4.35万亩补偿发放工作。 2、已完成对5.79万亩湿地自然保护区进行补偿，其中省级及以上5.79万亩。 3、已完成古树名木保护株数 118 株。 4、已完成林业有害生物防治监测面积90万亩，突发性森林病虫害防治面积15.28万亩，松材线虫病枯死树处置10万株； 5、已完成 1个省级森林城镇创建； 6、已完成 6个林业生态示范村建设； 7、已完成林业科技推广项目3个。 |
| 4 | 区级统筹新增项目14项，2020年度安排财政资金2452万元：全民义务植树点工作经费、省级绿色示范村、森林城镇、林业站标准化建设、2018年上涉湖湿地自然保护区生态补偿、南部地区公益林森林质量精准提升、古树名木抢救复壮及野生动物资源调查、长江两岸绿化补植补造及干提防护林补天窗、青龙山林场郑家山茶场低产茶改造、森林防火能力提升、十四五期间采伐限额、林业规划及森林经营方案编制、松材线虫病防治等 | 组织一次全民义务植树活动； 2、创建4个省级绿色示范村； 3、完成2个标准站建设； 4、上涉湖湿地自然保护区生态补偿资金兑现100%； 5、完成松材线虫病枯死树砍伐及防治工作； 6、完成人工造林120.9亩，人工抚育1322.25亩； 7、完成长江两岸补植补造面积300亩，长江干提补天窗面积53亩； 8、完成郑家山茶场300亩低产茶园改造； 9、完成防火作业通道建设67.4公里； 10、完成十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作； 11、完成森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作； 12、完成1个公园菊展。 | 1、已组织一次全民义务植树活动； 2、完成创建4个省级绿色示范村；3、已完成2个标准站建设（湖泗、乌龙泉）； 4、完成松材线虫病枯死树砍伐10万多株； 5、完成人工造林120.9亩，人工抚育1322.25亩； 6、完成长江两岸补植补造面积300亩，长江干提补天窗面积53亩； 7、完成郑家山茶场300亩低产茶园改造； 8、完成防火作业通道建设67.4公里； 9、完成十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作； 10、完成森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作； 11、完成市局广场公园菊展。 12、完成园林督查，并形成督查报告。 |

| 2020年中央林业转移支付资金区域绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 林业改革发展资金、退耕还林完善政策补助资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 地方主管部门 | 湖北省财政厅、湖北省林业局 | 资金使用单位 | 江夏区园林和林业局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 839 | 329.6 | 39% |
|  | 其中：中央财政资金 | 839 | 329.6 | 39% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目18个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | 1、加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成森林抚育约束性指标任务，开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目。 2、 辖区内4.9144万亩国家级公益林得到有效管护;林业有害生物防治面积0.5万亩，成灾率0.45%以下。3、 巩固第一轮1.06845万亩退耕还林建设成果。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 森林抚育面积（万亩） | 0.20 | 0.2 |  |
|  |  |  | 政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩） | 1.70 |  | 退耕还林补贴已发放完成 |
|  |  |  | 实施湿地生态效益补偿和恢复 | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 国有国家级公益林管护（万亩） | 0.12 | 0.12 |  |
|  |  |  | 集体和个人国家级公益林管护面积（万亩） | 4.88 | 4.88 |  |
|  |  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） | 0.5000 | 0.5000 |  |
|  |  |  | 上一轮退耕还林补助面积（万亩） | 1.06845 | 1.00815 | 东湖高新托管 |
|  |  | 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | ≥90% |  |  |
|  |  |  | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% |  |  |
|  |  |  | 湿地生态效益补偿和恢复 | 100.00% | 100% |  |
|  |  |  | 新造林面积合格率（退耕还林） | ≥90% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 森林抚育当期任务完成率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 湿地生态效益补偿和恢复完成率 | ≥80% | 60% | 受疫情影响进度未完成，预计2021年12月完工 |
|  |  |  | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 上一轮退耕还林补助兑现率（%） | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 2018年新一轮退耕还林还草完成率（%）（截至2019年底） | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 新一轮退耕还林第二次补助标准（元/亩） | 300 | 300 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩） | 400 | 400 |  |
|  |  |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10 | 9.75 |  |
|  |  |  | 集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 15.75 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 国家级公益林提供管护岗位（人） | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 造林和森林抚育带动就业人数（人） | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 退耕还林还草对水土流失改善情况 | 有一定效果 | 有一定效果 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 100% |  |

| 2020年省级林业转移支付资金区域绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 林业生态文明建设资金、森林植被恢复费及一般转移支付资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 地方主管部门 | 湖北省财政厅、湖北省林业局 | 资金使用单位 | 江夏区园林和林业局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 761 | 159 | 21% |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  | 地方资金 | 761 | 159 | 21% |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目18个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | 目标1：按照年度工作计划完成林业有害生物防治、湿地保护、古树名木保护等工作任务。 目标2：按照年度工作计划完成2个绿色乡村创建，开展义务植树、社会造林、乡村绿化、森林抚育和管护，助推林业扶贫等工作任务。 目标3：按照工作计划完成林业贷款贴息、林业产业和林下经济工作任务。 目标4：按照年度工作计划，完成在江夏区建设森林防火视频监控系统工作任务。 目标5：确保生态公益林补偿及时到位；区划界定的省级生态公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设省级绿色乡村（个） | 2个 | 2个 |  |
|  |  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 保护古树名木数量（株） | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  |  | 林业贷款贴息的贷款额（万元） | 1,440 | 1440 |  |
|  |  |  | 新建防火视频监控系统（处） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新建视频监控探头（个） | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 国有省级公益林管护（万亩） | 0.99 | 0.99 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿色乡村达到建设标准（是否） | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 国家和省森林城市达到评价指标要求（是否） | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% | ≤0.4% |  |
|  |  |  | 古树名木保护率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 视频监控系统建设质量 | 优良 | 优良 |  |
|  |  |  | 视频监控系统建设标准（是否国家标准） | 是 | 是 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 绿色乡村建设完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 古树名木保护当期任务完成率 | ≥90% | ≥95% |  |
|  |  |  | 视频监控系统当期建设任务完成率 | ≥95% | ≥95% |  |
|  |  |  | 视频监控系统森林火灾发现率 | ≥95% | ≥95% |  |
|  |  |  | 省级公益林当期任务完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  | 成本指标 | 省级公益林补偿标准（元/亩） | 15 | 15 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 安置就业人员（人） | 5 | 10 |  |
|  |  |  | 通过减征“两金”是否减轻林农负担 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 省级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） | 11.00 | 11.00 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过森林城市和绿色乡村建设生态环境是否得到改善 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 林业有害生物无公害防治率 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 森林火灾受害率 | 0.9‰以内 | 0.9‰以内 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 省级公益林保障经济可持续发展（是否） | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对森林城市、绿色乡村建设的知晓率、支持率和满意度 | ≥80% | ≥90% |  |
|  |  |  | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 省级公益林管护员满意度 | ≥85% | 100% |  |

| 2020年市级林业转移支付资金区域绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 武汉市市级林业发展专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 地方主管部门 | 湖北省财政厅、湖北省林业局 | 资金使用单位 | 江夏区园林和林业局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 920.66 | 877.28 | 95% |
|  | 其中：中央财政资金 | 920.66 | 877.28 | 95% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | 目标1：对10.256万亩公益林进行补偿，其中国家级5.01万亩，省级0.99万亩，市级4.35万亩。 目标2：对5.79万亩湿地自然保护区进行补偿，其中省级及以上5.79万亩。 目标3：对118株古树名木保护进行补助。 目标4：林业有害生物预测预报90万亩次，松材线虫病枯死株除治9.1136万株。 目标5：完成林业科技推广项目1个。 目标6：创建森林城镇1个，建设生态示范村6个。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 生态公益林补偿面积（万亩） | 10.35 | 10.35 |  |
|  |  |  | 其中：国家级（万亩） | 4.91 | 4.91 |  |
|  |  |  | 省级（万亩） | 0.99 | 0.99 |  |
|  |  |  | 市级（万亩） | 4.35 | 4.35 |  |
|  |  |  | 湿地自然保护区生态补偿面积（万亩） | 5.79 | 5.79 |  |
|  |  |  | 其中：省级及以上（万亩） | 5.79 | 5.79 |  |
|  |  |  | 市级（万亩） |  |  |  |
|  |  |  | 古树名木保护株数（株） | 118.00 | 118.00 |  |
|  |  |  | 林业有害生物预测预报面积（万亩） | 90.00 | 90.00 |  |
|  |  |  | 突发性有害生物防治面积（万亩） | 20.00 | 20.00 |  |
|  |  |  | 松材线虫病枯死株除治数量（万株） | 9.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 林业科技推广项目个数（个） | 1 | 3.0000 |  |
|  |  |  | 创建森林城镇个数（个） | 1 | 1.0000 |  |
|  |  |  | 建设生态示范村（个） | 6 | 6.0000 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目造林成活率（%） | ≥90 | 95% |  |
|  |  |  | 项目造林苗木合格率（%） | ≥95 | 96 |  |
|  |  |  | 优良品种使用率（%） | ≥85 | 90 |  |
|  |  |  | 重点有害生物无公害防治率（%） | ≥90 | ≥95 |  |
|  |  |  | 林业项目建设合格率（%） | ≥90 | 98 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业项目当期任务完成率（%） | 100 | 100% |  |
|  |  |  | 财政补助资金当期支付率（%） | ≥95 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 国家级公益林补偿标准（元／亩） | 17.5 | 17.5 |  |
|  |  |  | 省级公益林补偿标准（元／亩） | 17.5 | 17.5 |  |
|  |  |  | 市级公益林国有林补偿标准（元／亩） | 27.5 | 27.5 |  |
|  |  |  | 市级公益林集体和个人林补偿标准（元／亩） | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 省级及以上湿地自然保护区核心区补偿标准（元／亩） | 35 | 35 |  |
|  |  |  | 省级及以上湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元／亩） | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 省级及以上湿地自然保护区实验区补偿标准（元／亩） | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 市级湿地自然保护区核心区补偿标准（元／亩） | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 市级湿地自然保护区缓冲区补偿标准（元／亩） | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 市级湿地自然保护区核心区实验区补偿标准（元／亩） | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 100% |  |

| 2020年区级涉农统筹项目资金区域绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 江夏区涉农统筹项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 地方主管部门 | 江夏区财政局、江夏区园林和林业局 | 资金使用单位 | 江夏区园林和林业局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 2452 | 1610 | 66% |
|  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  | 地方资金 | 2452 | 1610 | 65.66% |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；对19个国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 | 1、组织一次全民义务植树活动；2、创建4个省级绿色示范村；3、完成2个标准站建设；4、上涉湖湿地自然保护区生态补偿资金兑现100%；5、完成松材线虫病枯死树砍伐及防治工作；6、完成人工造林120.9亩，人工抚育1322.25亩；7、完成长江两岸补植补造面积300亩，长江干提补天窗面积53亩；8、完成郑家山茶场300亩低产茶园改造；9、完成防火作业通道建设67.4公里；10、完成十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作；11、完成森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作；12、完成3个公园菊展。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 人工造林（亩） | 120.90 | 120.90 |  |
|  |  |  | 人工抚育（亩） | 1322.25 | 1322.25 |  |
|  |  |  | 创建绿色乡村（个） | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 长江两岸补植补造面积（亩） | 300.00 | 300.00 |  |
|  |  |  | 长江干提补天窗面积（亩） | 53.00 | 53.00 |  |
|  |  |  | 林业标准转达标（个） | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 全民义务植树次数 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 低产茶园改造面积（亩） | 300.00 | 300.00 |  |
|  |  |  | 森林防火作业通道建设（公里） | 67.40 | 67.40 |  |
|  |  |  | 完成十四五期间采伐限额编制 | 完成 | 完成 |  |
|  |  |  | 完成十四五期间林业规划编制 | 完成 | 完成 |  |
|  |  |  | 完成十四五期间经营方案编制 | 完成 | 完成 |  |
|  |  |  | 完成森林资源一张图更新 | 完成 | 完成 |  |
|  |  |  | 完成森林资源动态监测 | 完成 | 完成 |  |
|  |  |  | 松材线虫疫木清理（万株） | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成37届菊展（1个展点） | 完成 | 完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 造林成活率 | ≥90% | 95% |  |
|  |  |  | 项目造林苗木合格率（%） | ≥95 | 95% |  |
|  |  |  | 重点有害生物无公害防治率（%） | ≥90 | ≥95 |  |
|  |  |  | 林业项目建设合格率（%） | ≥90 | 98 |  |
|  |  |  | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% | ≤0.4% |  |
|  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 低产茶园改造合格率 | ≥90% | 95% |  |
|  |  |  | 林业站达到标准建设（是否） | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 绿色乡村达到建设标准（是否） | 是 | 是 |  |
|  |  | 时效指标 | 林业项目当期任务完成率（%） | 60% | 80% | 部分项目为跨年度项目，需分年度实施 |
|  |  |  | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 绿色乡村建设完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 财政补助资金当期支付率（%） | ≥95 | 50% | 部分项目由于财政资金紧张未能按照计划到位，导致部分项目完工款项未拨付，计划2021年度完成拨付 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 森林火灾受害率 | 0.9‰以内 | 0.9‰以内 |  |
|  |  |  | 通过森林城市和绿色乡村建设生态环境是否得到改善 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 公众对绿色乡村建设的知晓率、支持率和满意度 | ≥80% | ≥90% |  |

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2020年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2020年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

# （五）2020年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全民义务植树活动 | 至少保证一次全民义务植树活动，提高全民植树热情。 | 完成 |
| 2 | 创建省级绿色示范村 | 创建省级绿色示范村4个，通过森林城市和绿色乡村建设生态环境得到改善。 | 完成 |
| 3 | 森林、上涉湖湿地自然保护区生态补偿资金 | 按标准补偿至国有、集体、个人，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿，森林、湿地生态系统功能改善可持续影响。 | 完成 |
| 4 | 松材线虫病防治 | 松材线虫病枯死树砍伐及防治工作，林业有害生物无公害防治。 | 完成 |
| 5 | 长江两岸补植补造 | 长江两岸补植补造面积300亩，长江干提补天窗面积53亩，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务。 | 完成 |
| 6 | 森林防火通道建设 | 防火作业通道建设67.4公里，森林火灾受害率减少 | 完成 |
| 7 | 人工造林人工抚育 | 人工造林120.9亩，人工抚育1322.25亩，推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务。 | 完成 |
| 8 | 十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作 | 完成十四五期间森林采伐限额、林业规划及森林经营方案编制工作，对森林资源规划。 | 完成 |
| 9 | 森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作 | 完成森林资源一张图更新及动态监测和园林督查工作，实现森林、园林动态监测。 | 完成 |
| 10 | 菊花展 | 3个公园菊展，为公园增添色彩。 | 完成 |

第四部分、名词解释

- 财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、农林水支出(类)农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于承担农业科技成果推广与示范任务的农业技术推广站（中心）、科研院所、大专院校等单位开展科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等支出。

十五、农林水支出(类)农业（款）农村公益事业（项）：指支持农村公益事业发展支出。

十六、农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项）：指支持林业产业发展支出。

十七、农林水支出(类)林业（款）森林培育（项）：指对承担森林抚育任务的国有森工企业、国有林场、林业职工、农民专业合作社和农民开展间伐、补植、退化林修复、割灌除草、清理运输采伐剩余物、修建简易作业道路等生产作业的所需劳务用工和机械燃油等给予适当的补助，抚育对象为国有林中，或集体和个人所有的公益林中的幼龄林和中龄林。一级国家级公益林不纳入森林抚育补助范围。

十八、农林水支出(类)林业（款）林业技术推广（项）：指指用于承担林业科技成果推广与示范任务的林业技术推广站（中心）、科研院所、大专院校、国有林场和国有苗圃等单位，开展林木优良品种繁育、先进实用技术与标准的应用示范、与科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等支出。

十九、农林水支出(类)林业（款）森林资源管理（项）：天然林资源保护工程二期实施方案确定的国有林管护、集体和个人所有的地方公益林管护所发生的支出。国有林管护重点保障森林管护人员的工资性支出。

二十、农林水支出(类)林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于国家林业局会同财政部界定的国家级公益林保护和管理的支出。

二十一、农林水支出(类)林业（款）动植物保护（项）：指野生动物和野生植物保护的补助支出。

二十二、农林水支出(类)林业（款）湿地保护（项）：指用于林业系统管理的国际重要湿地、国家重要湿地以及生态区位重要的国家湿地公园、省级以上（含省级）湿地自然保护区开展湿地保护与恢复的相关支出，包括监测监控设施维护和设备购置支出、退化湿地恢复支出和湿地所在保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务补助等支出。

二十三、农林水支出(类)林业（款）林业防灾减灾（项）：指支持林业系统遭受洪涝、干旱、雪灾、冻害、冰雹、地震、山体滑坡、泥石流、台风等自然灾害之后开展林业生产恢复等相关支出的补助。

二十四、农林水支出(类)林业（款）其他林业支出（项）：指支持林业发展的其他支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指支持林业发展的其他支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指支持林业发展的其他支出。

具体解释参见《2018年政府支出分类科目》